# T02 · 需求规格与追溯矩阵

课程：AI 智能体工程化项目实战 ｜ 讲次：第 02 讲 ｜ 学时：4 ｜ 本讲分值：3.0 分 组别： ｜ 成员： ｜ 日期：

## 一、委托背景（企业原话）

老周给了三句话：①提前一周知道设备快坏了；②别老报警；③大修要能提前备件、提前排产。采购要求：这些必须写进合同附件，作为验收依据。

## 二、任务目标

用 EARS 句式把 3 条口语需求转写为可判定的需求条目

为每条 FR 写出可执行的验收标准

建立需求—设计—测试的追溯矩阵

## 三、交付物清单

| 序号 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求规格_v0.1.md | ≥10 条 FR + ≥5 条 NFR，含 ID/优先级/验收标准 |
| 2 | RTM.md | 需求 → 模块 → 测试用例 的追溯矩阵 |
| 3 | 待确认问题.md | ≥3 条需要企业方确认的问题 |

## 四、约束条件

禁止使用「友好/高效/稳定/智能」等不可判定形容词

每条 NFR 必须量化（指标 + 阈值 + 测量方法）

需求必须能对应到至少一个测试用例（可先占位）

## 五、实施步骤

读业务背景卡，确认设备类型、传感器、班组结构（5 分钟）

按「数据→诊断→预测→决策→通知」拆解需求（10 分钟）

写 10 条 FR，每条含验收标准（35 分钟）

写 5 条 NFR，全部量化（20 分钟）

建 RTM，标注孤立项（15 分钟）

参加评审会，记录修改意见并修订（15 分钟）

## 六、验收标准（DoD）

[ ] 每条 FR 有唯一 ID 与可判定的验收标准

[ ] 5 条 NFR 全部量化，含测量方法

[ ] RTM 无孤立需求、无孤立用例

[ ] 至少 3 条待确认问题已列给企业方

[ ] 全文无不可判定形容词

## 七、评分（本讲）

| 评分点 | 权重 |
| --- | --- |
| 需求可判定性 | 40% |
| NFR 量化质量 | 25% |
| RTM 完整性 | 20% |
| 评审应对 | 15% |

## 八、提交要求

位置：小组仓库 artifacts/T02_需求规格与追溯矩阵/

命名：T02_需求规格与追溯矩阵_第N组_v1

截止：本讲课后 48 小时内（逾期 ×0.8，超过 1 周不计分）

必写：同目录 README.md（做了什么、怎么验证、遗留问题）

## 九、思考题

「提前一周」是 7 天还是 5 天？误差允许多少？

「别老报警」应该翻译成哪个指标？

如果预测准确率和报警数量冲突，优先保哪个？