# 08 · 学生手册

欢迎来到《AI 智能体工程化项目实战》。 这门课不轻松，但每一讲你都会做出一个能给别人看的东西。 请把本手册当成"上岗须知"，不是"课程说明"。

— — —

## 1. 你将经历什么

16 讲，4 个阶段，最后交付一个能跑、能测、能部署、能验收的智能体系统。

第1-4讲   规格阶段    把一句抱怨变成可验收的需求、架构、指标
第5-9讲   内核阶段    做出带权限、熔断、协议、记忆的智能体
第10-12讲 决策阶段    让系统给判断，并且每个判断有证据
第13-16讲 交付阶段    测试、部署、治理、答辩

每一讲的产出是下一讲的输入，所以：

不要跳讲；

不要"先随便交一个，以后补"（补不回来，因为下一讲要用）；

不会就早说，卡住 20 分钟必须举手。

— — —

## 2. 你在团队里的角色

每组 4–5 人，6 个岗位（可兼任），第 6 讲与第 12 讲后各轮换一次。

| 角色 | 你负责什么 | 你的"交付物" |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 进度、任务拆解、对外沟通、看板 | 看板、周报、评审记录 |
| 算法/数据 | 指标计算、模型、实验、误报分析 | 实验报告、模型卡 |
| 后端 | 服务、接口、工具、权限 | 可运行服务、接口文档 |
| 前端/可视化 | 页面、图表、交互 | 页面与截图 |
| 测试 | 用例、缺陷、回归、质量门禁 | 用例集、缺陷报告 |
| 安全/交付 | 权限矩阵、攻击测试、部署、验收 | 安全报告、部署单、验收表 |

轮换规则：每人至少经历"开发"与"测试"两个视角；项目经理不参与轮换（保证连续性）。

— — —

## 3. 第一周要做完的 5 件事

[ ] 装好环境（见 05_实训环境与教学资源.md §3）

[ ] 加入小组 Git 仓库，配置 user.name / user.email

[ ] 认领角色，写进 README.md

[ ] 建好目录：artifacts/、docs/、src/、tests/

[ ] 在看板上建 16 张任务卡

— — —

## 4. 工件提交规范

### 4.1 目录结构

你的仓库/
├── README.md                 组名、成员、角色、协作规约
├── artifacts/
│   ├── T01_团队章程/
│   ├── T02_需求规格/
│   └── ...（每讲一个目录）
├── src/                      代码
├── tests/                    测试
└── docs/                     设计与记录

### 4.2 每个工件的必备文件

artifacts/T07_权限矩阵/
├── README.md       做了什么、怎么验证、遗留问题（必写）
├── 权限矩阵.md      主交付物
├── 攻击报告.md      证据
└── evidence/       截图、日志、测试输出

### 4.3 提交信息格式

[T07] 完成权限矩阵与4类注入测试

- 新增 12 个工具的权限配置
- 修复 critical 工具未走双人复核的问题
- 攻击用例 4/4 拦截，误拦截率 5%

### 4.4 三条硬规矩

README 必写：不写 README 的工件，视为未完成。

证据必附：说"跑通了"必须有截图/日志/测试输出。

不许造假：伪造一次，全组该项计 0，并按学术不端处理。

— — —

## 5. 每讲的"自查三问"

下课前，对着屏幕问自己：

它真的跑起来了吗？（不是"应该能跑"）

换个人能看懂吗？（README 能不能让他复现）

如果明天坏了，我知道去哪查吗？（日志/trace/回滚）

三问有一个答不上，就不要提交。

— — —

## 6. 工具链速查

| 场景 | 命令 |  |
| --- | --- | --- |
| 装依赖 | pip install -r tools/requirements-course.txt |  |
| 跑测试 | pytest -q |  |
| 起服务 | python -m app.server |  |
| 调接口 | curl -s localhost:8000/healthz \ | jq |
| 看日志 | tail -f logs/app.log |  |
| 建分支 | git checkout -b feat/T07-permission |  |
| 提交 | git add . && git commit -m "[T07] ..." |  |
| 推送 | git push origin feat/T07-permission |  |

— — —

## 7. 16 个工件一览（打印贴桌前）

| 讲 | 工件 | 一句话标准 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 团队章程 | 角色清楚、规约能执行 |
| 02 | 需求规格 + RTM | 每条都能写出测试用例 |
| 03 | C4 图 + 事件清单 | 边界清楚、事件是过去式 |
| 04 | HI 实验报告 | 算得对、缺数据敢说缺 |
| 05 | 工具注册表 | 一个工具只做一件事 |
| 06 | 状态机 + trace | 任何执行都能回放 |
| 07 | 权限矩阵 + 攻击报告 | 4 类注入全拦、误拦截 ≤10% |
| 08 | MCP manifest | 协议对、越权拒 |
| 09 | 技能全链路 | 没审批就不可见 |
| 10 | 诊断报告 + 发布单 | 每条结论有证据、有版本 |
| 11 | 反事实报告 | 带区间、该说不知道就说 |
| 12 | 方案卡 + 会诊记录 | 四人独立出意见、有人签字 |
| 13 | 用例集 + 缺陷报告 | 别人能按报告复现 |
| 14 | 部署单 + 联调记录 | 重启不丢、断网能用 |
| 15 | 治理看板 + 演练 | 能下钻、版本可追溯 |
| 16 | 交付包 + 答辩 | 42 项能自证 |

— — —

## 8. 学习建议（来自往届踩坑）

先跑通，再优化。80% 的小组卡在"想做得完美"，结果没交。

每天提交一次。不要攒到最后一天，冲突会让你崩溃。

把报错贴给 AI 之前，先自己读三行。读懂报错是核心能力。

多问"为什么"，少问"怎么做"。怎么做网上都有，为什么只有现场有。

保存每一次失败。失败记录是复盘和答辩最好的素材。

别怕说"我不知道"。这门课奖励诚实，惩罚假装。

— — —

## 9. 费曼学习法：每讲交一张「讲给老周的一页纸」

费曼学习法四步：学 → 讲 → 卡 → 简。本课程的落点：每讲复盘前 8 分钟「费曼时刻」（必做）， 外加一张选做的一页纸（计入作品集加分，最多 +2 分/讲）。

一页纸模板（≤200 字 + 1 张图）：

给老周的一句话：这讲你做出来了什么？（不许出现术语，出现一个扣一分）

它解决老周哪个麻烦：不说「实现了 X 功能」，说「以后不会再发生 Y」。

一张图：流程 / 状态机 / 对比表，任选，手画拍照也行。

我自己最心虚的一点：写具体动作，不写「再深入学习」。

判定：能贴到班组公告栏且老周看得懂 = 优秀；只有术语 = 重写。 别小看这张纸——第 16 讲答辩的「价值 1 分钟」就从这里练出来。

— — —

## 10. 常见问题（FAQ）

Q1：我 Python 一般，能跟上吗？ 能。课程代码以"读 + 改"为主，不要求从零写框架；但第 05–09 讲要动手，不能只看。

Q2：没有 GPU 怎么办？ 不需要。本课程不训练大模型，用的是规则 + 统计模型 + 工具编排。

Q3：可以只做自己那块，不管别人吗？ 不行。第 16 讲按"系统"验收，任何一块缺失都影响全组；且角色会轮换。

Q4：工件可以用 AI 生成吗？ 可以辅助，但你必须能解释每一行、能现场复现。讲不出来的，视为没做。

Q5：验收没过怎么办？ 有一次整改机会（3 天内），整改后由原评委复验；仍不过则该项计 0。

Q6：我想多做点，有加分吗？ 有。"标杆工件"可在总分上加 2–5 分（不超过 100），标准是"别的组能直接复用"。

Q7：答辩紧张怎么办？ 按模板准备 5 段（背景/方案/证据/价值/反思），提前计时练 3 遍；评委只关心"证据在哪"。

— — —

## 11. 学术与职业规范

引用要标注：用了开源代码、文档、他人方案，必须写明来源。

数据要脱敏：不得传播企业真实数据。

红线要守住：不向真实设备下发指令，不越权访问他人数据。

承诺要兑现：答应的交付时间，做不到要提前说。

这四条，也是企业最看重的四条。

— — —

## 12. 结课之后

把交付包整理成作品集（GitHub 仓库 + 1 页说明），面试时直接给链接。

把 3 条经验写成技能提案，进入班级技能库，供下一届使用。

如果想深入：L2 神经世界模型、多智能体协作、边缘推理，是三个自然延伸方向。