## Slide 1
16
M4 工程化交付 · 第 16 讲
交付答辩：能证明，才算完成
42 项验收、8 分钟陈述、复盘四问与经验沉淀
4 学时（理论 0.5 / 实践 3.5）｜机房/企业会议室｜教师 + 企业评委
AI 智能体工程化项目实战 · 64 学时 · 双元制本土化课程
Notes: 本讲为第 16 讲，交付答辩：能证明，才算完成。开场先讲情境，不要先讲概念。

## Slide 2
SESSION MAP
本讲导航：4 学时怎么用
01
自检
42 项逐条
02
答辩训练
结构与计时
03
正式答辩
8′ + 7′
04
复盘
四问与经验卡
行动六步（完整行动模型）
信息
›
计划
›
决策
›
实施
›
检查
›
评价
每一讲都走完这六步：接到任务 → 想清楚 → 定方案 → 做出来 → 自己验 → 被评价。
Notes: 先让学生看到节奏：4 学时不是 4 节理论课，而是 1 个完整工作循环。强调最后 25 分钟验收不可省。

## Slide 3
LEARNING OBJECTIVES
本讲目标：3 知识 + 3 技能 + 1 素养
知识
1. 说出验收清单六大类
2. 说出答辩五段结构
3. 说出复盘四问
技能
1. 完成 42 项自检并给证据
2. 8 分钟讲清问题—方案—证据—价值
3. 写出可复用经验
素养
1. 建立交付即承诺的职业态度
达标标准：能做出工件 + 能说清依据 + 能通过交叉验收。
Notes: 逐条读目标，但不要解释。告诉学生：目标不是背的，是下课前用来对照的。

## Slide 4
SITUATION · 现场
周五下午，客户发来一句话：下周一验收，请准备好材料。团队翻遍仓库：代码有、文档有、测试有，但没人能证明「这些加起来是一个能用的系统」。
委托方：集团验收委员会
核心矛盾：我做完了 vs 我能证明我做完了
Notes: 讲情境时不要急着给答案。讲完停 5 秒，问：'如果是你，你怎么回答？' 让 2–3 个学生说。

## Slide 5
QUESTION CHAIN
问题链：今天要回答的 5 个问题
01
清单打勾了，证据在哪？
02
你的系统解决了什么问题，值多少钱？
03
如果现在让你上线，你敢吗？
04
这次最该改的一件事是什么？
05
你学到的最有用的一件事，能教给别人吗？
下课前，这 5 个问题你要能自己回答，而不是背答案。
Notes: 问题链是本讲的骨架。每讲完一个概念，回到对应问题，确认学生能答。

## Slide 6
ACCEPTANCE
42 项验收：六大类
类别 | 关注点 | 项数
A 功能完整性 | 主链路能不能走通 | 10
B 性能与容量 | P95、并发、缓存、成本 | 5
C 安全与合规 | 权限、注入、审计、红线 | 8
D 可靠性与降级 | 缺数据、熔断、断网、重启 | 7
E 可运维性 | 健康检查、部署、配置、trace | 6
F 文档与交接 | 启动、接口、部署、运维 | 6
通过率 =（✅ + 0.5×⚠️）/ 42；低于 70% 直接不及格。
Notes: 把清单打印出来，让学生逐条填「证据位置」。

## Slide 7
PITCH
8 分钟陈述：五段结构
1
背景 1′
什么问题
2
方案 3′
怎么做
3
证据 2′
凭什么
4
价值 1′
值多少
5
反思 1′
哪里不足
评委只关心两件事：证据在哪、值多少钱。
Notes: 现场计时演练一遍，超时直接打断，训练节奏。

## Slide 8
QUESTIONS
评委常问 10 题（挑 3 个准备）
# | 问题 | 回答要点
1 | 你怎么证明这个结论是对的 | 证据链 + 测试 + 复现
2 | 模型给错建议会怎样 | 权限门 + 人工确认 + 免责
3 | 上线后谁维护、怎么维护 | 运维手册 + 监控 + 回滚
4 | 为什么选这个技术 | 约束 + 权衡
5 | 数据不出厂怎么做到 | 摘要上行 + 分级
答不上来就说「这块我们没做好」，比编一个答案得分高。
Notes: 现场抽 3 题快问快答，训练临场。

## Slide 9
REVIEW
复盘四问：不许写「时间不够」
▪ 做了什么（事实，不评价）
▪ 凭什么说做好了（证据）
▪ 哪里没做好（至少 3 条，具体到动作）
▪ 下次怎么改（可执行，不是「更努力」）
▪ 产出：3 条可复用经验 → 技能提案
复盘的价值在「具体」，不在「深刻」。
Notes: 给一个反例：「时间不够」不是复盘，是借口。

## Slide 10
VETO
一票否决：这四条没有商量
▪ 向 PLC/DCS/SIS 下发控制指令
▪ 伪造测试结果或验收记录
▪ 隐瞒已知严重缺陷
▪ 泄露企业真实生产数据
技术可以学，诚信不能补。
Notes: 宣读一遍，语气要重。这是最后一课最重要的内容。

## Slide 11
DEFINITION OF DONE
答辩前自检（DoD）
42 项通过率 ≥70%
每项有证据位置
PPT ≤8 页
8 分钟内能讲完
能回答证据/价值/上线三问
复盘含 3 条真实不足
自检 → 换组交叉验收 → 双方签字，缺一项不算完成。
Notes: 自检不过的组，先补证据再答辩。

## Slide 12
ASSESSMENT
终结性评分（40%）
评分点 | 权重 | 评分人
交付物验收（42 项） | 25% | 评委组
答辩陈述 | 8% | 评委组
问答 | 7% | 评委组
总分
40分
计入 工件作品集
评分规则：按证据打分，不看口才；关键项缺失整项降级；红线违规一票否决。
Notes: 5 位评委独立打分，去掉最高最低取平均。

## Slide 13
TAKEAWAYS
全课程小结：4 句话
智能体是执行系统
不是更聪明的聊天框
约束是交付前提
权限、证据、降级、成本
证据高于结论
每条结论都能被追问
能证明才算完成
交付即承诺
Notes: 回到第 01 讲的那句话：预测的终点是决策，工程的终点是交付。

## Slide 14
AFTER CLASS
课后任务与预习
▪ 把交付包整理成作品集（GitHub + 1 页说明）
▪ 把 3 条经验写成技能提案
▪ 给下一届留一条「别踩这个坑」
▪ 延伸方向：L2 世界模型 / 多智能体 / 边缘推理
提交要求
位置：artifacts/T16_交付/ 截止：答辩当天 必写：交付包索引 + 复盘报告
Notes: 作业要当堂说清楚提交位置与截止时间。

## Slide 15
NEXT
课程结束 · 但你的事故复盘才刚刚开始
把这次交付的 3 条经验，变成下一届的起点。
下课前 10 分钟：复盘三问 ① 凭什么说它是对的？ ② 明天最先坏在哪？ ③ 哪一步可以少走？
Notes: 结束页不要拖堂。留 10 分钟做复盘三问，比多讲一个知识点有价值。